DIAGNÓSTICO TÉCNICO COMPLETO

Projeto GapHub AI + MCP ClickMassa + n8n Agent

Eduardo Oliveira  |  Abril 2026

| MCP ClickMassa 8 / 10 Produção-Ready | GapHub AI (Web) 65% MVP em andamento | Agente n8n 75% Funcional, melhorias |
| --- | --- | --- |

PARTE 1 — MCP CLICKMASSA

Análise completa do servidor Model Context Protocol

Servidor MCP que expõe as funcionalidades do CRM ClickMassa para agentes de IA, com dois modos de transporte: STDIO (para Claude) e HTTP/SSE (para n8n via Railway).

## Estrutura do Projeto

| Arquivo / Pasta | Função |
| --- | --- |
| src/index.js (753 linhas) | Servidor STDIO — integração com Claude |
| src/index-sse.js (739 linhas) | Servidor HTTP/SSE — integração com n8n |
| scripts/update-n8n-workflow.mjs | Script de atualização automática de workflow |
| Dockerfile + docker-compose.yml | Containerização completa com healthcheck |
| .env.example | Template de configuração bem documentado |
| README.md + manual_mcp_clickmassa.md | Documentação operacional completa |

## 32 Tools em 8 Categorias

| Categoria | Qtd. | Tools Principais |
| --- | --- | --- |
| Contatos | 7 | buscar_contato, criar_contato, atualizar_contato, adicionar_etiquetas |
| Mensagens & Chat | 5 | enviar_mensagem, enviar_midia, enviar_nota_interna, enviar_mensagem_direta |
| Tickets & Fila | 5 | listar_tickets_pendentes, listar_tickets_abertos, fechar_ticket, devolver_para_fila |
| Tarefas & Agendamentos | 2 | listar_tarefas, criar_tarefa (Tarefa / Ligação / Compromisso) |
| Chatbots & Automação | 2 | listar_fluxos_chat, atribuir_fluxo_chat (IA assume ao desligar bot) |
| Funis & Follow-up | 3 | listar_funis, criar_funil (dinâmico), atribuir_funil_contato |
| Webhooks & Integrações | 4 | listar_eventos_push, criar_evento_push, verificar_chamadas_perdidas |
| TOTAL | 32 | Tools com schemas Zod validados e documentados |

## Scorecard MCP

| Critério | Avaliação | Score |
| --- | --- | --- |
| Arquitetura (dois transportes elegantes) | █████████░ | 9/10 |
| Validação de Schemas com Zod | █████████░ | 9/10 |
| Documentação (README + manual) | ████████░░ | 8/10 |
| Cobertura de Funcionalidades (32 tools) | █████████░ | 9/10 |
| Segurança (auth + env vars) | ███████░░░ | 7/10 |
| Tratamento de Erros | ███████░░░ | 7/10 |
| DevOps (Docker completo) | ████████░░ | 8/10 |
| Testes Automatizados | ██░░░░░░░░ | 2/10 |
| Rate Limiting / Logging Estruturado | ███░░░░░░░ | 3/10 |

## Problemas & Recomendações

CRÍTICO — Token sem TTL (expiração)

O userSessionToken é cacheado indefinidamente em memória sem expiração.

Risco: token expira na API mas o servidor continua usando o token inválido.

Solução: implementar TTL de 55 minutos com refresh automático.

ALTO — Rate Limiting ausente no SSE

O endpoint HTTP/SSE não tem proteção contra abuso ou flood de requisições.

Para produção: implementar express-rate-limit (máx. 100 req/15min por IP).

Também recomendado: middleware de autenticação via API key no SSE.

MÉDIO — Sem testes automatizados

Nenhum teste unitário ou de integração encontrado no projeto.

Risco de regressão ao adicionar novas tools ou modificar autenticação.

Recomendado: jest + mock da API ClickMassa para as 32 tools.

BAIXO — SUPER_API_URL hardcoded

URL 'https://superapi.clickmassa.com.br' está fixa no código.

Mover para variável de ambiente: CLICKMASSA_SUPER_API_URL no .env.

PARTE 2 — GAPHUB AI (APLICAÇÃO WEB)

Plataforma web para criação de agentes de IA sem código

## Stack Tecnológica

| Frontend | Backend |
| --- | --- |
| React 19.0 + React Router 7.5 Tailwind CSS 3.4 + Shadcn UI React Hook Form + Zod Axios + Recharts + Lucide Icons | FastAPI + Python + Uvicorn MongoDB + Motor (async driver) LiteLLM (OpenAI / Anthropic / Gemini) Fernet (criptografia) + JWT + Bcrypt |

## O que já está funcionando (65%)

Núcleo do produto — implementado e funcional

Autenticação completa: login/registro + Google OAuth + JWT com cookies HTTP-only

Dashboard com estatísticas em tempo real: agentes, execuções, últimas runs

Agent Builder visual com nodes: trigger, llm, tool, output com drag & drop

Seleção de provider LLM: OpenAI, Anthropic, Gemini com múltiplos modelos

3 templates prontos: Respondedor de Leads, Gestor de Tickets, Follow-up Automático

Sistema de Tool Calling via LiteLLM com agentic loop (até 8 iterações)

Histórico de execuções com steps detalhados, status e rastreamento

Agendamento CRON via APScheduler — execução automática de agentes

Marketplace com 10+ integrações (ClickMassa, Web Search, HTTP Request...)

Armazenamento criptografado de credenciais com Fernet

Admin panel restrito a super_admin com gestão de usuários e workspaces

Regras obrigatórias de CRM injetadas no system prompt automaticamente

## O que falta para chegar ao produto final

| ! | Problema / Gap | Impacto | Arquivo afetado |
| --- | --- | --- | --- |
| CRIT | ENCRYPTION_KEY regenerada a cada restart — credenciais inacessíveis após reinicialização | Perda de dados | backend/agents.py ln 19-23 |
| CRIT | Sem streaming de respostas LLM — usuário vê tela parada enquanto o agente processa | UX crítica | agents.py + AgentChat.jsx |
| ALTO | Flow Builder sem zoom/pan e sem validação visual — nodes fora do canvas ficam inacessíveis | Usabilidade | AgentBuilder.jsx |
| ALTO | Session cache global em memória sem TTL — memory leak em produção prolongada | Estabilidade | backend/tools.py ln 9 |
| MED | Marketplace hardcoded em Python dict — adicionar nova integração exige novo deploy | Escalabilidade | backend/marketplace.py |
| MED | Tool execution sem retry logic — falha de rede mata a execução do agente permanentemente | Confiabilidade | backend/tools.py ln 205-243 |

PARTE 3 — AGENTE N8N + MCP CLICKMASSA

Diagnóstico do workflow existente e melhorias recomendadas

## Workflow Atual — 'Agente CRM ClickMassa'

Você já tem um workflow funcional criado em 10 de Abril. A estrutura base está correta e bem documentada. Veja o fluxo:

| Webhook /webhook/crm-agente | → | Normalizar Filtra + extrai campos | → | AI Agent CRM GPT-4o-mini + MCP | → | Responder 200 Fecha ciclo HTTP |  | Sub-nodes OpenAI + MCP + Memory |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Análise do Agente Atual

| Pontos Fortes | Pontos de Melhoria |
| --- | --- |
| ✓ MCP conectado ao Railway SSE (produção) ✓ Window Buffer Memory por ticketId (memória real) ✓ User message rico: 9 campos contextuais extraídos ✓ System prompt SDR consultivo bem elaborado ✓ Documentação visual dentro do n8n (sticky notes) ✓ Ignora mensagens da empresa e notas internas | ⚡ GPT-4o-mini: trocar por GPT-4o para raciocínio complexo ⚡ Sem nó de tratamento de erro (agent pode travar) ⚡ Sem retry automático em falha do MCP ⚡ Memory limitada a 10 msgs — pode perder contexto em conversas longas ⚡ Sem logging de execuções para debug ⚡ Sem webhook de fallback para quando o agente falha |

## Melhorias Recomendadas para o Agente n8n

1. Upgrade de modelo: GPT-4o-mini → GPT-4o (ou Claude Sonnet)

GPT-4o-mini é mais rápido e barato, mas erra mais em raciocínio multi-step.

Para tool calling com múltiplas ferramentas do MCP, GPT-4o ou Claude 3.5 Sonnet são superiores.

Alternativa de custo: manter GPT-4o-mini para triagem e usar GPT-4o apenas quando há pedido de preço ou escalação.

2. Adicionar nó de tratamento de erro após o AI Agent

Adicionar um nó 'Error Trigger' que capture falhas do agente.

Em caso de erro: enviar nota interna no ClickMassa avisando que o agente falhou.

Devolver o ticket para a fila (devolver_para_fila) para atendimento humano automático.

3. Ampliar memória: de 10 para 30 mensagens por sessão

Conversas de qualificação de lead costumam ter 15-25 turnos.

Com apenas 10 mensagens, o agente perde contexto de perguntas anteriores.

Solução: aumentar Window Buffer para 30 ou migrar para Postgres/Redis Memory.

4. System Prompt — Adições recomendadas

Adicionar seção de PERSONALIDADE: tom, uso de emojis, tamanho ideal de resposta.

Adicionar regras de HORÁRIO: não responder fora do horário comercial, enviar mensagem de aviso.

Adicionar MÉTRICAS: ao qualificar lead, sempre criar tarefa de follow-up em 24h (criar_tarefa).

Adicionar CONTEXTO DO CRM: descrever o ClickMassa em 2 linhas para o agente usar nas respostas.

PLANO DE AÇÃO — PRÓXIMOS PASSOS

Prioridade de execução para chegar ao produto final

## Sprint 1 — Esta semana (Crítico)

| # | Ação | Projeto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gerar ENCRYPTION_KEY fixa e salvar no .env de produção (Fernet.generate_key()) | GapHub AI Backend |
| 2 | Implementar streaming SSE no backend (FastAPI StreamingResponse) + atualizar AgentChat.jsx | GapHub AI |
| 3 | Adicionar nó Error Handler no n8n: capturar falha → nota interna → devolver ticket para fila | n8n Workflow |
| 4 | Implementar token TTL no MCP (55 min cache + refresh automático) | MCP ClickMassa |

## Sprint 2 — Próximas 2 semanas (Alta Prioridade)

| # | Ação | Projeto |
| --- | --- | --- |
| 5 | Adicionar zoom/pan no Flow Builder + validação visual de conexões inválidas | GapHub AI Frontend |
| 6 | Migrar marketplace para MongoDB — permitir MCPs customizados por usuário sem re-deploy | GapHub AI Backend |
| 7 | Upgrade GPT-4o-mini → GPT-4o no n8n + aumentar memória de 10 para 30 mensagens | n8n Workflow |
| 8 | Rate limiting no MCP SSE (express-rate-limit) + auth via API key no endpoint | MCP ClickMassa |

## Visão Geral: Arquitetura do Produto Final

Quando todos os gaps forem resolvidos, a arquitetura completa do seu produto ficará assim:

Arquitetura-alvo do sistema completo

CLIENTES & PARCEIROS → GapHub AI (web app) → criam agentes de IA sem saber que é n8n por trás

GAPHUB AI (Frontend) → React 19 + flow builder visual com nodes simples (sem exposição técnica)

GAPHUB AI (Backend) → FastAPI + LiteLLM → executa o agentic loop com as tools do MCP

MCP CLICKMASSA (Railway) → expõe as 32 tools do CRM via SSE para os agentes consumirem

N8N (Você) → backend de orquestração avançada para casos complexos e automações

CLICKMASSA CRM → recebe e envia mensagens WhatsApp respondidas pelos agentes de IA

Relatório gerado por Claude (Anthropic)  |  Abril 2026